

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ЛОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.10.2020 № 27

 Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное благоустройство

территории Лоинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2021-2023 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства потребления», руководствуясь Уставом Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

**Постановляет:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство территории Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021-2023 годы» (далее Программа).

2.Старшему менеджеру-главному бухгалтеру Тюкавиной Л.М. предусмотреть выделение средств при формировании бюджета на 2021-2023 годы.

3.Настоящее постановление обнародовать и разместить на Интернет-сайте Администрации Лоинского сельского поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Лоинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области Н.С. Лапеченков

Приложение

к Постановлению Администрации

Лоинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от .10.2020 г. №

**Муниципальная целевая программа**

**«Комплексное благоустройство территории Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021 -2023 годы»**

**ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство территории Лоинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2021-2023  годы» (далее - Программа). |
| **Основание для разработки программы** | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Устав Лоинского сельского поселения. |
| **Муниципальный  заказчик Программы** | Администрация Лоинского сельского поселения |
| **Разработчик Программы** | Администрация  Лоинского сельского поселения  |
| **Координаторы и исполнители  мероприятий Программы:** | - Администрация Лоинского сельского поселения;- организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ. |
| **Основные цели Программы** | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Лоинского сельского поселения;- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Лоинского сельского поселения;- текущее содержание и ремонт общественно значимых мест (обелисков в память ВОВ), распложенных в населенных пунктах Лоинского сельского поселения, включая прилежащую к ним территорию;-  совершенствование эстетического вида территорий населенных пунктов Лоинского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, развитие систем наружного освещения улиц населенных пунктов;- привлечение населения к работам по ликвидации несанкционированных свалок мусора и твердых коммунальных отходов. |
| **Основные задачи Программы** | - поддержание и приведение в качественное состояние элементов благоустройства;- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых архитектурных форм, детских игровых площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);-устройство уличного освещения;- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения отходов. |
| **Сроки реализации Программы** | 2021 – 2023 годы |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования из средств местного бюджета:2021 год – 532,0 тыс. руб2022 год - 532,0 тыс.  руб. 2023 год - 532,0 тыс.  руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;- определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Лоинского сельского поселения;- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;- улучшение состояния территорий муниципального образования Лоинского сельского поселения;- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;- совершенствование эстетического состояния территории;- создание зелёных зон для отдыха граждан;- предотвращение сокращения зелёных насаждений;- благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| **Система организации   контроля за исполнением программы** |  Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией Катынского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Администрация Лоинского сельского поселения несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются  Администрацией Лоинского сельского поселения, депутатам Совета депутатов Лоинского сельского поселения по их запросам. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в решении вопросов благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство части населенных пунктов поселения еще далеко от уровня реализации всех современных требований. Есть нерешенные проблемы благоустройства и санитарного содержания дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают инертность и нежелание граждан, проживающих в «частном секторе», в решении вопросов организованного мусороудаления через заключение соответствующих договоров на оказание такого типа услуг и активное создание свалок коммунальных отходов.

Уличное освещение населенных пунктов составляет 30% от необходимого, для обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения вопросов благоустройства населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством и настоящей Программой.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности в области благоустройства территории.

В настоящее время предприятий, занимающихся благоустройством на территории сельского поселения нет. Координацией вопросов по благоустройству занимается Администрация поселения. Указанный круг задач, выполняемый Администрацией поселения, её штатная численность и оснащенность не позволяют в полном объёме исполнять полный комплекс мероприятий по благоустройству. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций, индивидуальных предпринимателей  на договорной основе для решения существующих проблем поселения.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и обустройстве недостающего на улицах населенных пунктов Лоинского сельского поселения.

*2.3.2.Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют различное состояние в зависимости от года и места посадки,  нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, однолетнее озеленение предполагается в густонаселённых населенных пунктах, имеющих четкую планировку места размещения однолетних насаждений (стационарные клумбовые места).

Необходимо обеспечение удаления аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос газонов и обочин в территории, относящейся к муниципальному ведению.

*2.3.3. Содержание мест захоронения и памятников воинской славы*

На территории поселения расположены 4общественно значимых места с обелисками посвященными победе в Великой отечественной войне, установленные в д. Лоино ,д.Слобода, д.Зубари, д.Бакшеево, которые нуждается в проведении системы поддерживающих  мероприятий по содержанию и ремонту прилежащей территории.

*2.3.4. Благоустройство населенных пунктов*

Благоустройство на территориях сельских населенных пунктов поселения включает в себя зелёные насаждения, детские игровые площадки (в д. Лоино, д. Бабны, ), места отдыха. Благоустройство является полномочием Администрации Лоинского сельского поселения и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

Настоящая программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов Лоинского сельского поселения и включает следующие направления для реализации:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Лоинского сельского поселения, обеспечение эстетического вида населённых пунктов  поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, участие совместно с населением в работах по ликвидации стихийных навалов мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- создание комфортных условий для проживания граждан.

**Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий и определение финансирования таковых**

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Лоинского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по текущему содержанию и ремонту систем освещения населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов (оплата потребляемой электроэнергии, оплата работ по замене вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом), строительство системы уличного освещения в д. Исаково, д. Мамошки, д. Селюшки.

3.2. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок Лоинского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (санитарная очистка, ремонт малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

3.3. Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов Лоинского сельского поселения.

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, посадка клумб, разбивка цветников и мест, прилегающих к объектам благоустройства).

3.4. Участие совместно с постоянным населением населенных пунктов в мероприятиях по ликвидации очагов стихийного навала мусора и коммунальных отходов на территории Катынского сельского поселения.

Предусматривается организационное участие в сборе и вывозе мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий, прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

3.5. Мероприятия по содержанию обелисков, расположенных в д. Лоино, д. Слобода, д.Зубари, д. Бакшеево (сбор мусора, окраска, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений).

3.6. Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении.

 Предусматривается комплекс работ по сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

   Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, в целях реализации настоящей Программы предусматривается следующим:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направлений** | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
|  | **Всего по мероприятиям** | **532,0** |
| **1** | **Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения** | **40,0** |
|   | *В том числе:* |  |
|   | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения. | 320,0 |
|   | Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения. | 20,0 |
| **2** | **Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских площадок Лоинского сельского поселения** | **3,0** |
|  | *В том числе:* |  |
|  | Содержание и ремонт детских площадок | 3,0 |
| **3** | **Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения** | **103,0** |
|   | *В том числе:* |  |
|   | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территориях внутриквартальной застройки в населенных пунктах поселения. | 100,0 |
|   | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территориях прилегающих к внутриквартальным проездам во внутриквартальной застройке в сельских населенных пунктах.  | 3,0 |
| **4** | **Участие в мероприятиях по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории Лоинского сельского селения** | **8,0** |
|   | *В том числе:* |  |
|   | Санитарная очистка территорий сельских населенных пунктах, ликвидация стихийных свалок,   ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов. | 8,0 |
| **5** | **Мероприятия по содержанию обелисков** | **15,0** |
|   | *В том числе:* |  |
|   | Ремонт, окраска элементов и ограждений на Братской могиле. | 15,0 |
| **6** | **Мероприятия по содержанию мест захоронения в Лоинском сельском поселении** | **10,0** |
|   | *В том числе:* |  |
|   | Комплекс работ по сезонному содержанию, санитарной очистке, сбору и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, проведение землеустроительных и кадастровых работ, постановки земельных участков на кадастровый учет. | 10,0 |
| **7** | **Мероприятия по благоустройству территории поселения** | **13,0** |
|   | *В том числе:* |  |
|   | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.). | 10,0 |
|   | Ремонт элементов благоустройства. | 3,0 |

**Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Лоинского сельского поселения. Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в Разделе 4настоящей Программы, по объектам осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Лоинского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Лоинского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами Лоинского сельского поселения

**Раздел 6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории Лоиского сельского поселения.

В ходе реализации программы будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

2. Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) действующим нормативным требованиям;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству, включая мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок мусора и твердых коммунальных отходов;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками).

3. В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

-  подержание в достойном состоянии  Братской могилы;

- поддержание зон для отдыха и занятий спортом и физической культурой для жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений;

- улучшения внешнего вида населенных пунктов поселения.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение светильников уличного освещения, в том числе энергоэффективных;

- увеличение количества зелёных насаждений на территориях населённых пунктов поселения.